Estudo do processo de desenvolvimento de produto de uma

empresa de grande porte da cadeia produtiva do trigo

Figuras Originais

| Tipos de Projeto: |  |
| --- | --- |
| A | extensões de linha |
| B | reformulação de produtos já existentes |
| C | desenvolvimento de novas embalagens, nova forma para os produtos já existentes e produto novo para empresa e inovadores para o mercado. |

Figura 1 – Porcentagem de tipos de produtos na empresa pesquisada

| ## Tipos de Produtos: |  |
| --- | --- |
| A | produtos inovadores |
| B | produto novo para empresa |
| C | extensões de linha, nova forma de produtos já existentes e desenvolvimento de novas embalagens |
| D | reformulação de produtos já existentes |

Figura 2 – Porcentagem média de tempo de desenvolvimento dos projetos

Figura 2 - Modelo de PDP da Empresa A

Pré-desenvolvimento

Os objetivos estratégicos da empresa estão alinhados com o PDP

Avaliar as idéias coletadas

Identificar as oportunidades de mercado e clientes

Avaliação do negócio

Análise de viabilidade técnica

Análise financeira

Conceito do Produto/Embalagem

Pós- desenvolvimento

Estudo da qualidade do produto e eficiência da produção;

Estudo do comportamento de compra, atitudes dos consumidores e métodos de marketing;

Avaliação da previsão de sucesso no mercado; e

Previsão e planejamento do futuro do produto.

Legenda:

Fluxo do produto

Fluxo de informações

Desenvolvimento

Fabricação do lote piloto

Dados de Processo

Correções e aperfeiçoamento

Implantação na linha de prod

Testes no produto

Produção em massa

Projeto do produto

Especificações Matéria-Prima

Especificações Embalagens

Estampas

Adaptação de Equipamentos

Projeto do processo

Parte Legal

Ministério da Saúde

Legislações

Cadastro do Produto

Desenvolvimento do protótipo do produto/embalagem

Lançamento

Mercado Nacional

Teste geográfrico de mercado

Figura 1 – Modelo PDP para a Indústria Alimentícia

Legenda: Fluxo do produto

Fluxo de informações

3. Pós-desenvolvimento

Estudo da qualidade do produto e eficiência da produção;

Estudo do comportamento de compra, atitudes dos consumidores.

Avaliação da previsão de sucesso no mercado;

Previsão e planejamento do futuro do produto.

1. Pré-desenvolvimento

1.3 Monitorar fontes de idéias

1.1 Objetivos da Organização

1.2 Necessidades do Consumidor

1.4 Idéias

1.6 Conceito do produto/embalagem

1.5 Seleção das idéias

Avaliações das idéias

1.5.2 Estudo de mercado

1.5.1.Estudo financeiro

1.5.3 Estudo de capacidade

4. PMC

2. Desenvolvimento

2.1 Processamento

2.1.4.1 Validação pela

empresa certificadora

2.1.4 Produção do lote piloto

2.1.1 Projeto do produto/processo

2.1.3 Testes de embalagem, análise sensorial e determinação da vida de prateleira, entre outros.

2.1.2 Desenvolvimento do protótipo do produto e embalagem

2.1.1.1 Padrões

de

Qualidade

2.3 Início da produção

2.4 Lançamento/ Mercado

2.2 Teste geográfico de mercado

Requisitos

Legais

(Leis)